SPRINT1

1. Zainicjowanie grup, sformułowanie tematu
2. Wybór technologii, skonfigurowanie środowiska

SPRINT2

ZADANIA:

1. podstawowa baza danych: koncerty + lokale
2. podstawowy schemat html (front) do wyswietlania tych danych (Mateusz)
3. jak połączyć bazę danych z html'em? (Konrad + Olek, znaleźć jakiś tutorial)

SPRINT3

ZADANIA:

1. pierwsza wersja kompletnej struktury bazy danych (wszystkie tabele, relacje, przykładowe dane) (Konrad + Olek)
2. podzielenie grafiki na sekcje, zaimplementowanie dotychczasowego layout'u do html'a (Mateusz)

SPRINT4

ZADANIA:

1. baza danych: kilka kluczy obcych gatunkow w tabeli zespoly, zeby mozna bylo dodac kilka gatunkow do zespolu (np. 3)
2. baza danych: implementacja zapytan mysql filtrowania wynikow
3. front: stworzenie panelu filtrow

SPRINT5

ZADANIA:

1. Zadanie 1. z poprzedniego sprintu
2. implementacja filtrowania po dacie
3. ładowanie ikon zespołów/lokali/koncertów (przechowywanie odnośników do plików w bazie)
4. grafika: dodanie nazw sekcji, panel logowania/rejestracji